会议纪要

来源：case1.txt ｜ 解析发言 7 条（决议 2 · 待办 2 · 风险 3）

一、决议事项

1. 【09:02 · 王磊】优惠券模块还有两个已知问题，我们内部的结论是必须在上线前修完。

2. 【09:06 · 主持人】好，这个方案就议定下来，费用走大促专项。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 客服侧需要临时增加二十个坐席，我周五前把名单给到外包公司。 | 待定 | 周五前 |
| 准确数字是下单接口7500，优惠券接口还有瓶颈，我需要再压一轮。 | 待定 | 待定 |

三、风险与关注

1. 【09:08 · 陈静】有个风险要提示，物流侧去年大促爆过仓，今年单量预计还要涨三成。

2. 【09:09 · 刘洋】我补充一句，万一华东仓爆仓，能不能延期发货？

3. 【09:10 · 主持人】不行，48小时发货的承诺不能延期，我们要提前把运力锁掉。