会议纪要

来源：case3.txt ｜ 解析发言 6 条（决议 2 · 待办 3 · 风险 1）

一、决议事项

1. 【08:35 · 张科长】同意，窗口改到零点到四点，通知我来发。

2. 【08:43 · 张科长】那就好。升级当天一旦出现延期迹象，立即回滚，这个结论请各位记牢。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 这个窗口不行，夜班五点半交班，系统必须提前恢复，需要留足缓冲。 | 待定 | 待定 |
| 部署当晚需要医务处发停机公告，各科室还要演练一遍纸质病历流程。 | 待定 | 待定 |
| 公告由医务处负责，明天发OA，截止到周五各科室把应急预案报上来。 | 医务处 | 周五 |

三、风险与关注

1. 【08:40 · 张科长】有个不确定的点，老库迁移脚本厂商还没给，这是个风险。