会议纪要

来源：meetingB.txt ｜ 解析发言 10 条（决议 3 · 待办 4 · 风险 3）

一、决议事项

1. 【14:05 · 周凯】好，授权书的事就议定下来：孙鹏负责今晚发出，采购部李昂负责接收核验。

2. 【14:14 · 主持人】可以，安装分两批这个方案同意，第一批十五台先装。

3. 【14:20 · 主持人】今天的结论：交付认为可控，风险清单周凯今天下班前更新完。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 先同步设备到货情况，五十台网关已经到港，清关材料还需要供应商补一份授权书。 | 待定 | 待定 |
| 核验我跟进，收到后两小时内反馈结果。 | 待定 | 待定 |
| 这个延期风险需要写进交付计划的风险清单，我这就更新。 | 待定 | 待定 |
| 那第一批设备的点检表，我们负责在发货前拍照留档发给你。 | 孙鹏 | 待定 |

三、风险与关注

1. 【14:09 · 孙鹏】有个风险要提前说，如果清关查验抽检，到货时间可能延期两天。

2. 【14:13 · 周凯】工程部反馈，安装队档期不确定，建议把安装窗口预留两周，我们把安装计划分两批执行。

3. 【14:18 · 周凯】补充一句，承诺不能延期，第二批如果再延期，违约条款会启动，这点供应商要清楚。