# GMP审计缺陷整改会 会议纪要

# 一、决议事项

1. 【11:10 · 质量部总监】结论：缺陷整改实行清单化管理，一条一销号。

# 二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 【11:02 · 生产部2车间主任】关键偏差的调查报告还没写完，这个跟进我来负责，下周一之前提交质量部。 | 生产部2车间主任 | 下下周三之前 |
| 【11:04 · 注册事务部小齐】变更备案的递交截止到监管平台关闭日，具体时间待通知。 | 待定 | 待定 |

注：待办第1项的期限以发言人在【11:08 · 生产部2车间主任】「等等，我刚才说的提交时间不对，是下下周三之前，不是下周一。」中的更正为准（原句所述「下周一之前」作废）；待办第2项因原句明示「具体时间待通知」且未指派负责人，按确定性规则填「待定」。

# 三、风险与关注

1. 【11:06 · 质量部总监】有个风险，审计缺陷如果带着过，下次飞检大概率升级，存在停产整改的不确定因素。