会议纪要

来源：case2.txt ｜ 解析发言 9 条（决议 3 · 待办 3 · 风险 3）

一、决议事项

1. 【14:06 · 厂长】贵就贵吧，这个钱必须花，就这么决定了。

2. 【14:11 · 厂长】同意，检测费从质量预算里出。

3. 【14:18 · 厂长】结论：培训未完成的员工一律不许独立上岗。散会，大家辛苦。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 备件这单需要空运，5月20日之前必须到港，运费比海运贵四万。 | 待定 | 5月20日之前 |
| 欧盟客户对新批次抽样标准有疑问，我们需要重新提交检测报告。 | 待定 | 待定 |
| 负责人是我，本周五之前出结果。 | 质检钱主任 | 周五之前 |

三、风险与关注

1. 【14:14 · 销售周经理】如果备件拖到5月底才到港，排产整体顺延，存在整单延期的风险。

2. 【14:15 · 厂长】这个风险我来扛，明天我亲自去跟客户解释，争取谅解。

3. 【14:17 · 生产部赵工】另外新来的操作工培训还没做完，工序标准掌握得不确定，我有点担心。