# 会议纪要

HIS 系统升级会

| 会议主题 | HIS 系统升级（来源 [08:30]“今天只议HIS系统升级这一件事”） |
| --- | --- |
| 记录时间范围 | 08:30–08:45（转写稿未注明日期） |
| 与会人员 | 张科长、刘护士长、李主任、厂商小吴（依发言人整理） |
| 条目合计 | 决议事项 2 条 · 待办事项 3 条 · 风险提示 1 条 · 共 6 条 |

# 一、决议事项

决议 1：停机窗口调整为零点到四点，会议通知由张科长负责发布。

原文出处：[08:35] 张科长: 同意，窗口改到零点到四点，通知我来发。

决议 2：升级当天一旦出现延期迹象，立即回滚。

原文出处：[08:43] 张科长: 那就好。升级当天一旦出现延期迹象，立即回滚，这个结论请各位记牢。

# 二、待办事项

| 序号 | 事项 | 负责人 | 期限 | 原文出处（case3.txt） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布停机公告 | 医务处 | 部署当晚 | [08:36] 厂商小吴: 部署当晚需要医务处发停机公告，各科室还要演练一遍纸质病历流程。 |
| 2 | 演练一遍纸质病历流程 | 各科室 | 待定 | [08:36] 厂商小吴: 部署当晚需要医务处发停机公告，各科室还要演练一遍纸质病历流程。 |
| 3 | 发布停机公告（明天发OA）；各科室把应急预案报上来 | 医务处 | 周五 | [08:38] 李主任: 公告由医务处负责，明天发OA，截止到周五各科室把应急预案报上来。 |

# 三、风险提示

风险 1：老库迁移脚本厂商还没给，存在不确定性。

原文出处：[08:40] 张科长: 有个不确定的点，老库迁移脚本厂商还没给，这是个风险。

── 附注（整理说明，非纪要条目）──

归类规则：一行至多归入一类，优先级 决议 > 待办 > 风险；[08:43] 同时含“延期”与“结论”，按优先级归入决议事项（决议 2），未计入风险。待办负责人/期限无法从原文取得的如实填“待定”；[08:38] 期限取“截止到周五”，不取“明天发OA”的“明天”。

未纳入条目 [08:30]（寒暄/开场）：[08:30] 张科长: 各位早，人都齐了就讲正事，今天只议HIS系统升级这一件事。

未纳入条目 [08:32]（讨论性发言（初步方案，被 08:35 决议取代），不单列条目）：[08:32] 厂商小吴: 新版本下周凌晨部署，停机窗口初步定在凌晨一点到五点。

未纳入条目 [08:33]（讨论性发言（异议，促成 08:35 决议），不单列条目）：[08:33] 刘护士长: 这个窗口不行，夜班五点半交班，系统必须提前恢复，需要留足缓冲。

未纳入条目 [08:41]（口误更正（含“记错了”），按噪声排除）：[08:41] 厂商小吴: 不好意思我记错了，脚本上周就发过邮件了，我等下再转发一次。

未纳入条目 [08:45]（散会行，按噪声排除）：[08:45] 张科长: 谢谢各位，散会。