会议纪要

来源：meetingA.txt ｜ 解析发言 12 条（决议 5 · 待办 4 · 风险 3）

一、决议事项

1. 【09:03 · 陈铭】上周的数据接口联调整体顺利，先说结论：数据网关的联调已经全部通过。

2. 【09:06 · 陈铭】经过讨论我们决定：能耗排名模块排进本期迭代，放在看板二级页。

3. 【09:14 · 陈铭】这个结论请记牢：本周四前必须把续费流程走完，由王倩跟进。

4. 【09:20 · 陈铭】大家同意了吗？没有异议就这么定。

5. 【09:21 · 刘晓芸】同意。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 客户侧新提了一个需求，希望在首页加一个能耗排名模块，我们需要评估一下工时。 | 待定 | 待定 |
| 我这边负责能耗排名模块的前端开发，截止时间定在本周五之前。 | 待定 | 周五之前 |
| 后端接口谁跟进？刘晓芸你接着跟后端把字段对齐，本周三前给出字段清单。 | 待定 | 周三前 |
| 好的，字段清单我负责，周三下班前发到群里。 | 刘晓芸 | 周三 |

三、风险与关注

1. 【09:13 · 王倩】测试环境的服务器续费流程还没走完，存在测试环境停机的风险，会影响联调进度。

2. 【09:16 · 赵磊】补充一下，有个不确定因素，客户那边的单点登录凭证什么时候给还不确定。

3. 【09:17 · 王倩】如果凭证迟迟不给，联调一旦出现延期迹象，我们要第一时间上报，不能拖到下周。