会议纪要

来源：rep2.txt ｜ 解析发言 6 条（决议 3 · 待办 2 · 风险 1）

一、决议事项

1. 【13:06 · 厂长】贵就贵吧，改空运，就这么决定了，费用从模具预算出。

2. 【13:09 · 质检方主任】就议定下来，周五前出首批报告。

3. 【13:11 · 厂长】结论：修模期间2号产线临时转产老型号。散会。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 试模尺寸超差零点零二毫米，需要修模，10月18日之前完成复检。 | 待定 | 10月18日之前 |
| 新批次抽检方案有疑问，我们需要按欧盟标准重新送检。 | 待定 | 待定 |

三、风险与关注

1. 【13:04 · 采购吕经理】钢料海运要走二十天，如果赶不上，试产整体存在延期的风险。